## Slide 1: GENERACIÓN DE PROPUESTAS PARA FONDOS PEI

## Slide 2: Innovación
La innovación es el desarrollo y mejora de un producto (bien o servicio) nuevo o significativamente mejorado, de un proceso, de un nuevo método de comercialización, o de un nuevo método organizacional en las prácticas de negocios, en la organización del lugar de trabajo o en las relaciones externas

## Slide 3: ¿Qué es un proyecto?
Planificación de un conjunto de actividades para desarrollar un producto proceso o servicio
Proyectos de Infraestructura, equipamiento y software.
Proyectos para negocios futuros I+D+i
Proyectos de comercialización
Proyectos de Mejoramiento y mejores practicas

## Slide 4: Estructura de la Norma NMX‐GT‐002‐IMNC‐2008
1. GENERALIDADES
2. RESPONSABILIDADES
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
4. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
5. PLAN DETALLADO DEL PROYECTO
6. PRESUPUESTO
7. CONTROL DEL PROGRAMA DE
TRABAJO DEL PROYECTO.
8. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD DE
LOS RESULTADOS DEL PROYECTO.
9. CIERRE DEL PROYECTO.
10. EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS
DEL PROYECTO.

## Slide 5: Generalidades
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA Y PRIORIDADES ORGANIZACIONALES
MOTIVACIÓN
OPORTUNIDAD TECNOLÓGICA
ECONÓMICA
SOCIAL
POLÍTICA
ECOLÓGICA
COMPATIBLE CON SU VOCACIÓN

## Slide 6: Responsabilidades
Responsable de proyecto, quien será el titula de la administración (vigilar su realización, controlar el desarrollo, preparar el plan de protección, y explotación de los resultados).

## Slide 7: Justificación de un Proyecto
Define la forma de como el proyecto solucionará la problemática
La Justificación debe Incluir:
a) Resumen ejecutivo
b) La motivación.
c) Objetivos del proyecto
d) resultados esperados
e) Los beneficios.

## Slide 8: Análisis de Factibilidad del Proyecto
Evalúa el grado de éxito del proyecto
Resumen del análisis de factibilidad:
a) Debe describirse brevemente el proyecto y su predicción de acuerdo a análisis de estudio.
b) Antecedentes del análisis de factibilidad: Presentar la experiencias de trabajo pertinentes y conocimientos científicos técnicos y /o socioeconómicos base para analizar el proyecto.
c) Análisis del entorno del Proyecto: Debe contener como mínimo análisis de competitividad y estudios de mercado. Generar Modelos de negocio bien definidos

## Slide 9: Análisis de Factibilidad del Proyecto
d) Estudio del estado de la Técnica: Se debe describir el Estado actual de la técnica, incorporando los resultados de los estudios realizados de:
1) Diagnóstico del Monitoreo Tecnológico.
2) Solicitudes y patentes concedidas.
3) Artículos de investigación y publicaciones
4) Tecnologías disponibles.
5) Productos y servicios disponibles en el mercado, y
6) Requisitos legales, regulatorios y éticos.

## Slide 10: Análisis de Factibilidad del Proyecto
e) Complejidad y nivel de incertidumbre, detectado en una revisión inicial requiere la profundizar el análisis de factibilidad, requiriendo a su vez un programa de trabajo, con entregables y determinación de factibilidad para etapas, tomado en cuenta las justificaciones.
f) Determinar en su caso los recursos para tal actividad de análisis y síntesis de resultados:
1) recursos humanos,
2) recursos financieros, mediante estimaciones
basadas en experiencias anteriores y costos
que faciliten la programación de recursos.
3) recursos técnicos, y
4) recursos materiales..

## Slide 11: Plan detallado del Proyecto
Se debe elaborar un plan que contenga los objetivos y estructura del proyecto, relaciones entre etapas y actividades, objetivos de actividades especificas del grado de participación cronograma de actividades, lugar de trabajo, recursos
humanos, técnicos, materiales y económicos.
Bases para la confidencialidad, generar el
ciclo de vida el proyecto, excepciones y
control de acceso a la misma.
Titularidad y derechos de propiedad
intelectual de productos que deriven del
proyecto.
Condiciones y consecuencias de la
terminación o rescisión del convenio.

## Slide 12: Estructura Organizativa y personal participante.
Se debe definir la estructura organizativa, responsabilidades, funciones e interrelaciones.
Se debe asegurar la competencia del personal, la cantidad de miembros, gestionando los medios para lograr estas obligaciones.

## Slide 13: Presupuesto
Se debe realizar un presupuesto coherentes con los
objetivos del proyecto
a) Costo de recursos materiales, humanos,
tecnológicos y financieros a emplear
4.6 Presupuesto
b) Costos autorizados,rubros elegibles y no elegibles
c) Formato definido con reglas de operación, de tal
forma que facilite transparencia, comprensión,
aprobación, evaluación, y control de
cumplimiento.
d) Contabilidad que permita, identificar, registrar,
controlar los recursos asignados.

## Slide 14: Presupuesto
Desglose de costos
Las reglas de se apliquen deben emplear métodos y técnicas sustentadas en procedimientos contables aprobados, incluyendo:
a) nomina de personal propio
b) Honorarios
c) Equipos
d) Materiales
e) Imprevistos
f) intereses bancarios
g) tipos de cambio
h) compra de bases de datos
i) gastos de operación
j) Asesorías
k) apoyos resultantes de relación con IES y OIDt.

## Slide 15: Control del Programa de Trabajo
Se debe describir la estructura de toma de decisiones, criterios de calidad y control de operaciones
Identificación de riesgos y puntos críticos
Medición de avances

## Slide 16: Protección de la Propiedad de los resultados del Proyecto
Se debe analizar alguna modalidad de protección en material de propiedad del conocimiento, y generar estrategias de Transferencia de Tecnología y Propiedad Intelectual
Derechos de la propiedad industrial
Patentes
Secretos industriales
Modelos de utilidad
Diseños industriales

## Slide 17: Cierre del Proyecto
Se debe hacer un informe que compruebe el cumplimiento en la justificación del proyecto, presentar el cierre de estados y resultados financieros en concordancia al presupuesto solicitado.
Evaluación de impactos y beneficios del proyecto tecnológico

## Slide 18: Plan de explotación de los resultados
a) Clientes potenciales
b) Evaluación económica y financiera
c) ventajas competitivas
d) Propiedad intelectual y transferencia de tecnología

## Slide 19: Gracias!!